# AetherWeave 2.0

## Implementation Plan v2.0

1. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา

เอกสารฉบับนี้อธิบายขั้นตอนการพัฒนา AetherWeave 2.0
 ตั้งแต่ต้นแบบ (Prototype) ไปจนถึงระบบที่พร้อมใช้งานในระดับ Production-Like Environment

เป้าหมายหลัก:

- พัฒนา AI-Driven Adaptive Network Overlay

- สร้าง Context-Aware Routing Mechanism

- บังคับใช้ Zero Trust + Privacy-by-Design

- รองรับ Edge + Cloud Hybrid Deployment

- สร้างระบบที่สามารถทดสอบและสาธิตได้จริง

2. แนวทางการพัฒนา (Development Strategy)

AetherWeave 2.0 จะพัฒนาแบบ Phase-Based Iterative Development

แนวทางหลัก:

- Modular Architecture

- Microservice-based Deployment

- API-First Design

- Secure-by-Default

- Test-Driven Development (TDD)

- DevOps + CI/CD Integration

3. Phase 1 – Core SDN Infrastructure Prototype

## เป้าหมาย สร้างโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานแบบ Software-Defined Network (SDN)

## งานที่ต้องทำ

- ติดตั้ง SDN Controller (เช่น OpenDaylight / Ryu)

- สร้าง Virtual Network Topology (Mininet)

- พัฒนา Telemetry Collector

- สร้าง Basic Routing Policy Engine

- สร้าง Monitoring Dashboard

## Deliverables

- SDN-Based Virtual Network Prototype

- Real-time Network Monitoring Dashboard

- Basic Policy Routing Implementation

4. Phase 2 – AI Traffic Intelligence Module

## เป้าหมาย ทำให้เครือข่ายสามารถวิเคราะห์และทำนาย traffic ล่วงหน้าได้

## งานที่ต้องทำ

- เก็บ Traffic Dataset

- พัฒนา Time-Series Forecasting Model (LSTM / Prophet)

- พัฒนา Congestion Prediction Module

- เชื่อม AI กับ SDN Controller

- สร้าง Dynamic Path Switching Logic

## ตัวอย่างโครงสร้างโมดูล

class AIPolicyEngine:

def collect_traffic_data(self):

pass

def predict_congestion(self, history):

pass

def generate_policy(self, prediction):

pass

def update_sdn_controller(self, policy):

pass

## 

## Deliverables

- AI Traffic Prediction Model

- Dynamic Routing Module

- Performance Benchmark Report

5. Phase 3 – Context-Aware Layer

## เป้าหมาย พัฒนา Context-Based Network Policy System

## งานที่ต้องทำ

- Define ContextProfile Schema

- สร้าง Context Collection API

- Implement Context Normalization

- พัฒนา Context-Based Policy Mapping

- Integrate Context → AI Policy Engine

## ContextProfile Interface

interface ContextProfile {

userId: string

deviceType: string

applicationType: string

activityLevel: number

networkCondition: string

timeOfDay: string

timestamp: number

}

## Deliverables

- Context API v1.0

- Context-Policy Mapping Engine

- Demo Scenario (e.g., Smart Campus Simulation)

6. Phase 4 – Security & Zero Trust Module

## เป้าหมาย ทำให้ระบบปลอดภัยในระดับ Architecture

## งานที่ต้องทำ

- Implement Zero Trust Authentication

- Integrate Role-Based + Attribute-Based Access Control

- Enforce TLS 1.3 Encryption

- Implement Micro-Segmentation

- Build Policy Enforcement Gateway

## Deliverables

- Zero Trust Access Module

- Security Audit Report

- Penetration Testing Simulation

7. Phase 5 – Adaptive Control Plane Integration

## เป้าหมาย รวม AI + Context + SDN ให้ทำงานร่วมกันแบบ Real-Time

## งานที่ต้องทำ

- Implement Policy Orchestrator

- Create Intent-Based Networking API

- Develop Automatic Policy Update Trigger

- Implement Failover & Self-Healing Logic

## Deliverables

- Integrated Adaptive Network Engine

- Real-Time Policy Adjustment Demo

- Self-Healing Simulation Test

8. Phase 6 – Edge Deployment & Scalability Testing

## เป้าหมาย ทดสอบระบบในสภาพแวดล้อม Edge + Cloud Hybrid

## งานที่ต้องทำ

- Deploy Edge Node Simulation

- Implement Federated Model Update (optional)

- Test Horizontal Scaling

- Perform Load Testing

- Evaluate Latency Improvement

## Deliverables

- Edge Deployment Report

- Scalability Test Results

- Latency & Throughput Analysis

9. Testing Strategy

AetherWeave 2.0 จะใช้การทดสอบหลายระดับ:

- Unit Testing (AI, Policy Engine, Context API)

- Integration Testing (AI ↔ SDN ↔ Context)

- Load Testing (Traffic Spike Simulation)

- Fault Injection Testing (Controller Failure Simulation)

- Security Testing (Zero Trust + Encryption Validation)

- Performance Benchmarking

10. Deployment Plan

## Environment

- Development

- Staging

- Production-Like Lab Environment

## Deployment Model

- Container-based Deployment (Docker)

- Orchestrated via Kubernetes

- CI/CD Pipeline (GitHub Actions / GitLab CI)

- Infrastructure as Code (Terraform – optional)

11. Risk Management

| ความเสี่ยง | แนวทางลดความเสี่ยง |
| --- | --- |
| AI Prediction Inaccuracy | Retraining + Fallback Static Routing |
| SDN Controller Failure | Redundant Controller Setup |
| Context Data Privacy Risk | Data Anonymization + Encryption |
| High Resource Usage | Edge Offloading + Resource Limiting |
| Integration Complexity | Modular Testing Strategy |

12. Timeline Overview (High-Level)

Phase 1: 1–2 เดือน
 Phase 2: 2 เดือน
 Phase 3: 1–2 เดือน
 Phase 4: 1 เดือน
 Phase 5: 2 เดือน
 Phase 6: 1–2 เดือน

รวมระยะเวลาประมาณ: 8–11 เดือน

(Prototype Demo สามารถทำได้ภายใน 4–5 เดือนแรก)

# 13. Success Metrics (KPIs)

- Traffic Congestion Reduction ≥ 25%

- Routing Efficiency Improvement ≥ 20%

- AI Prediction Accuracy ≥ 85%

- Self-Healing Recovery Time ≤ 2 seconds

- Zero Unauthorized Access Events

- Latency Reduction ≥ 15% (Edge Scenario)

14. สรุป

Implementation Plan นี้กำหนดขั้นตอนพัฒนา AetherWeave 2.0
 จาก SDN Prototype → AI-Driven Adaptive Network → Context-Aware Secure Infrastructure

AetherWeave 2.0 ไม่ได้แทนที่ Internet เดิม
 แต่เป็น Intelligent Overlay Layer ที่เพิ่มความสามารถด้าน:

- การปรับตัว (Adaptation)

- การทำนาย (Prediction)

- ความปลอดภัย (Security)

- ความเข้าใจบริบท (Context Awareness)

ระบบนี้สามารถพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
 และขยายสู่ระดับงานวิจัยหรืออุตสาหกรรมได้ในอนาคต