# AetherWeave 2.0

## Sprint Plan v2.0 (Engineering & Deployment Version)

1. Project Context

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Project | AetherWeave 2.0 |
| Methodology | Agile Scrum |
| Sprint Duration | 2 Weeks (14 Days) |
| Team Size | 5 Members |
| Branching Strategy | GitFlow |
| CI/CD | GitHub Actions |
| Deployment | Docker (Phase 1), Kubernetes (Phase 3+) |
| Network Simulation | Mininet + SDN Controller |

2. Team Structure & Roles

| Role | Responsibility |
| --- | --- |
| Product Owner | Define Vision & Approve Sprint Scope |
| Scrum Master | Manage Sprint Process |
| SDN Engineer | SDN Controller + Routing |
| AI Engineer | Traffic Prediction + Policy Model |
| Backend Engineer | API + Context Engine |
| DevOps | Docker + CI/CD |
| QA | Testing & KPI Validation |

3. Sprint Cadence

Day 1: Sprint Planning
 Day 2–10: Development + Daily Standup
 Day 11–12: Integration
 Day 13: Testing & Benchmark
 Day 14: Sprint Review + Retrospective

Daily Standup:

- Yesterday progress

- Today plan

- Blockers

4. Sprint Alpha – SDN Foundation

## Objective

สร้าง SDN-Based Network Prototype ที่สามารถควบคุม routing ผ่าน controller ได้

4.1 Sprint Goal

“Network topology สามารถถูกควบคุมและเปลี่ยน route ผ่าน SDN Controller ได้”

4.2 Functional Scope

- SDN Controller Setup (Ryu/OpenDaylight)

- Mininet Topology Simulation

- Basic Flow Rule Installation

- Network Telemetry Collection

- Logging System

4.3 Architecture for Sprint Alpha

Modules:

- sdn_controller/

- topology_simulation/

- telemetry/

- logger/

- tests/

4.4 Detailed Task Breakdown

### SA-01: SDN Controller Setup

- ติดตั้งและรัน SDN Controller

- เชื่อม Mininet

- ทดสอบ flow rule push

Acceptance Criteria:

- Controller เชื่อม Switch ได้

- สามารถเพิ่ม flow rule ได้

- Packet ถูก forward ตาม rule

SA-02: Topology Simulation

- สร้าง topology ≥ 5 nodes

- กำหนด latency mock

- ทดสอบ connectivity

Acceptance Criteria:

- ทุก node ping ถึงกัน

- Latency ถูกบันทึกได้

SA-03: Basic Routing Policy

def install_low_latency_flow(controller, path):

controller.add_flow(path)

Acceptance Criteria:

- เปลี่ยน route ได้แบบ manual

- Route update ใช้เวลา < 500ms

SA-04: Telemetry Collection

- เก็บ throughput

- เก็บ latency

- เก็บ packet loss

Acceptance Criteria:

- Dashboard แสดง metric แบบ real-time

4.5 Non-Functional Requirements

| Category | Requirement |
| --- | --- |
| Scalability | ≥ 20 simulated nodes |
| Latency | Flow update ≤ 500ms |
| Stability | Controller crash ไม่ทำให้ network ล่ม |

4.6 Deliverables

- SDN Simulation Demo

- Telemetry Dashboard

- Performance Baseline Report

5. Sprint Beta – AI Traffic Prediction

## Objective

เพิ่ม AI Module เพื่อทำนาย congestion และเสนอเส้นทางใหม่

Tasks

- Collect traffic dataset

- Build LSTM/Time-series model

- Create Congestion Prediction API

- Connect AI → SDN Controller

- Auto path switching

Example Module

class TrafficPredictor:

def predict(self, history):

return model.predict(history)

def should_switch(self, forecast):

return forecast > THRESHOLD



Acceptance Criteria

- Prediction Accuracy ≥ 80%

- Auto route switching ทำงานได้

- ลด congestion ≥ 15% ใน simulation

Deliverables

- AI Model v1.0

- Congestion Simulation Report

- Before/After Comparison

6. Sprint Gamma – Context-Aware Layer

## Objective

ทำให้ policy เปลี่ยนตาม context ของผู้ใช้

Tasks

- Define ContextProfile

- Create Context API

- Context → Policy Mapping

- Dynamic QoS Adjustment

Example Context

context = {

"device": "mobile",

"application": "video_call",

"network_condition": "congested"

}



Acceptance Criteria

- Video call traffic ถูก prioritize

- Background sync ถูก throttle

- Context update ใช้เวลา < 1s

Deliverables

- Context Engine

- Smart Routing Demo (Use Case Simulation)

7. Sprint Delta – Security & Zero Trust

## Objective

เพิ่มความปลอดภัยในระดับ architecture

Tasks

- Implement TLS enforcement

- Role-Based Access Control

- Micro-Segmentation

- Policy Validation Layer

Acceptance Criteria

- Unauthorized access ถูก block 100%

- Encrypted traffic verified

- Segmented traffic ไม่ข้าม policy

Deliverables

- Zero Trust Module

- Security Audit Report

8. Sprint Epsilon – Integration & Edge Deployment

## Objective

รวมทุก module และทดสอบ scalability

Tasks

- Docker containerization

- CI/CD integration

- Edge Node simulation

- Load testing

- Self-healing scenario

Acceptance Criteria

- System รองรับ ≥ 50 nodes

- Failover ≤ 2s

- Latency ลดลง ≥ 15%

Deliverables

- Integrated AetherWeave 2.0 Prototype

- Edge Deployment Demo

- Final Performance Report

9. Definition of Done (DoD)

Sprint จะเสร็จเมื่อ:

- Feature ทำงานได้จริง

- Unit Test Coverage ≥ 80%

- ไม่มี Critical Bug

- Documentation Updated

- Demo ผ่าน

10. Metrics & Tracking

KPIs ต่อ Sprint:

- AI Accuracy %

- Congestion Reduction %

- Latency Reduction %

- Bug Count

- Test Coverage %

- Sprint Velocity

11. Continuous Integration

- Auto test on PR

- Code review required

- Linting enforced

- Branch protection

- Model retraining validation before merge

12. Sprint Review Output

ทุก Sprint ต้องมี:

- Live Demo

- KPI Comparison

- Architecture Update

- Risk Reassessment

- Technical Improvement Plan

13. Long-Term Vision Alignment

Sprint ทุกตัวต้อง align กับ Vision หลักของ AetherWeave 2.0:

- AI-Driven Adaptive Routing

- Context-Aware Policy

- Zero Trust Architecture

- Edge + Cloud Hybrid Intelligence

14. Conclusion

Sprint Plan นี้ทำให้ AetherWeave 2.0 พัฒนาแบบเป็นระบบ:

SDN Foundation
 → AI Prediction
 → Context-Aware Control
 → Secure Adaptive Network
 → Scalable Intelligent Infrastructure

AetherWeave 2.0 จึงไม่ใช่แนวคิดลอย แต่เป็น AI-Driven Adaptive Overlay Network ที่สามารถพัฒนาและสาธิตได้จริง